CAHIER DES CHARGES

MAPLENOU

Marketplace e-commerce — Web & Application

4 interfaces : Admin · Vendeurs · Clients · Livreurs

Document à destination de l'équipe de développement interne

Nom du projet : Maplenou

Version du document : ________________________________

Date : ________________________________

Rédigé par : ________________________________

Validé par : ________________________________

# Sommaire

# 1. Contexte et objectifs du projet

## 1.1 Contexte

Décrire ici le contexte du projet : présentation de l'entreprise, de son marché, de son activité actuelle et la raison d'être de cette marketplace. Le projet consiste à créer une plateforme mettant en relation des vendeurs tiers et des clients, avec une gestion de la livraison via des transporteurs externes complétée par une application dédiée aux livreurs pour le dernier kilomètre.

## 1.2 Objectifs

- Objectif business principal (ex : lancer une marketplace multi-vendeurs générant X € de GMV — volume d'affaires total — à N+1)

- Objectifs secondaires (nombre de vendeurs actifs visé, notoriété, fidélisation, couverture géographique de livraison…)

- Indicateurs de succès (KPIs) : GMV, nombre de vendeurs actifs, taux de conversion, panier moyen, délai moyen de livraison, taux de commande livrée sans incident…

## 1.3 Enjeux

Préciser les enjeux stratégiques (concurrence, saisonnalité, délai de mise sur le marché) et les contraintes majeures (budget, ressources internes disponibles, délais imposés, complexité liée à la coordination de 4 profils d'utilisateurs).

# 2. Périmètre du projet

## 2.1 Les 4 interfaces du projet

La plateforme Maplenou se compose de quatre interfaces (rôles), regroupées en deux applicatifs distincts :

- Une application unique (Web + mobile native iOS/Android), donnant accès à 3 interfaces selon le type de compte : Client, Vendeur et Livreur

- Un back-office séparé, Web uniquement, réservé à l'interface Admin

## 2.2 Inclus dans le périmètre

- Application unique multi-profils (web + mobile) : bascule d'interface selon le rôle du compte connecté (Client / Vendeur / Livreur)

- Interface web Admin (back-office), accès restreint via lien sécurisé à usage interne uniquement

- Moteur de commission sur les ventes et gestion de la facturation vendeurs

- Intégration avec un ou plusieurs transporteurs tiers (ex : Colissimo) pour le transport principal

- Intégrations avec les outils existants (préciser lesquels : ERP, CRM, emailing, comptabilité…)

## 2.3 Exclu du périmètre

- Applications séparées par profil (Client, Vendeur, Livreur regroupés dans une seule app — voir §2.1)

- Application mobile pour l'interface Admin (prévue en web uniquement)

- Refonte de l'identité de marque / logo

- Autres éléments à exclure explicitement, à adapter selon le projet

## 2.4 Cible et personas

Note fonctionnelle : à clarifier avec l'équipe — un même compte peut-il cumuler plusieurs rôles (ex : un client qui devient aussi vendeur), ou chaque compte est-il rattaché à un seul rôle (Client, Vendeur ou Livreur) déterminé à l'inscription ? Ce choix conditionne la logique de bascule d'interface au sein de l'application unique.

Décrire les segments d'utilisateurs pour chacun des 4 profils : clients (B2C/B2B, zone géographique, comportement d'achat), vendeurs (particuliers, PME, type de produits vendus), livreurs (freelances, statut, zone de livraison couverte), et administrateurs (équipe interne, nombre de comptes admin nécessaires).

# 3. Besoins fonctionnels

Cette section détaille les fonctionnalités attendues pour chacune des 4 interfaces de la plateforme.

## 3.1 Interface Client

Catalogue et navigation :

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Fiche produit | Photos multiples, description, variantes, prix, disponibilité, avis clients, nom du vendeur | Haute |
| Catégorisation | Arborescence de catégories et sous-catégories, filtres (prix, marque, vendeur, attributs) | Haute |
| Recherche | Moteur de recherche avec suggestions et correction orthographique | Haute |
| Page vendeur | Mini-boutique publique listant les produits et infos d'un vendeur (note, délai moyen…) | Haute |
| Produits associés | Cross-sell / up-sell (produits complémentaires, alternatives) | Moyenne |

Achat, compte et suivi :

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Panier multi-vendeurs | Panier pouvant regrouper des produits de plusieurs vendeurs, avec répartition automatique en sous-commandes | Haute |
| Tunnel de commande | Étapes claires : livraison, paiement, récapitulatif | Haute |
| Paiement | Paiement unique côté client, avec répartition automatique entre vendeurs (voir moteur de commission §4.2) | Haute |
| Suivi de livraison | Suivi en temps réel via le transporteur tiers et/ou l'appli livreur (statuts, tracking) | Haute |
| Compte client | Inscription/connexion, historique de commandes, adresses, favoris | Haute |
| Avis | Notation du produit et du vendeur après réception | Moyenne |
| Service client / litiges | Signalement de problème, demande de retour/remboursement | Moyenne |

## 3.2 Interface Vendeur

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Inscription vendeur | Formulaire d'inscription avec documents justificatifs (SIRET, RIB…), statut « en attente de validation » | Haute |
| Gestion du catalogue | Ajout/modification de produits, variantes, stocks, prix, import/export en masse (CSV) | Haute |
| Gestion des commandes | Réception des commandes reçues, préparation, génération du bordereau d'expédition transporteur | Haute |
| Suivi des ventes | Tableau de bord : ventes, chiffre d'affaires, commissions prélevées, solde à percevoir | Haute |
| Facturation / virements | Historique des commissions prélevées, échéancier des reversements, factures téléchargeables | Haute |
| Gestion des retours | Traitement des demandes de retour/remboursement sur ses produits | Moyenne |
| Messagerie | Échange avec les clients et/ou avec l'administrateur de la plateforme | Basse |

## 3.3 Interface Livreur

Application ou interface dédiée à la gestion du dernier kilomètre, en complément du transport principal assuré par les transporteurs tiers.

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Inscription / profil livreur | Création de compte, documents (pièce d'identité, assurance, véhicule), validation par l'admin | Haute |
| Liste des livraisons assignées | Colis à récupérer (relais transporteur ou point de retrait) et à livrer au client final | Haute |
| Navigation / itinéraire | Affichage de l'itinéraire optimisé vers les points de livraison | Haute |
| Mise à jour du statut | Changement de statut en temps réel : récupéré, en cours, livré, échec de livraison | Haute |
| Preuve de livraison | Photo et/ou signature électronique à la remise du colis | Haute |
| Suivi des gains | Historique des livraisons effectuées et rémunération associée | Moyenne |
| Disponibilité | Déclaration des créneaux/zones de disponibilité du livreur | Moyenne |

## 3.4 Interface Admin

Accessible exclusivement via un lien web sécurisé réservé à un usage interne (équipe Maplenou), avec authentification renforcée.

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Validation des vendeurs | Étude des dossiers d'inscription vendeurs et validation/refus manuel | Haute |
| Validation des livreurs | Étude des dossiers d'inscription livreurs et validation/refus manuel | Haute |
| Gestion du catalogue global | Modération des fiches produits, gestion des catégories, retrait de contenu non conforme | Haute |
| Gestion des commandes | Vue globale toutes commandes/tous vendeurs, gestion des litiges et remboursements | Haute |
| Moteur de commission | Paramétrage des taux de commission (globaux ou par vendeur/catégorie), suivi des reversements | Haute |
| Gestion des clients | Consultation des fiches clients, historique, RGPD (export/suppression) | Haute |
| Gestion des droits | Rôles et permissions par utilisateur back-office admin | Moyenne |
| Modération des avis | Validation/suppression des avis clients signalés | Basse |

Statistiques, KPI et pilotage financier :

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Chiffre d'affaires (CA) | CA global de la plateforme, par période (jour/semaine/mois/année), par vendeur, par catégorie | Haute |
| GMV (volume d'affaires) | Volume total des ventes transitant par la plateforme, avant déduction des commissions | Haute |
| Revenus plateforme | Revenus issus des commissions prélevées sur les ventes, détaillés par vendeur et par période | Haute |
| KPI commerciaux | Nombre de commandes, panier moyen, taux de conversion, taux d'abandon de panier | Haute |
| KPI vendeurs | Nombre de vendeurs actifs/inscrits/en attente, top vendeurs par CA, taux de validation des dossiers | Haute |
| KPI logistique | Délai moyen de livraison, taux de livraison réussie, incidents de livraison, performance par livreur | Haute |
| KPI clients | Nombre de clients actifs/nouveaux, taux de rétention, valeur vie client (LTV) | Moyenne |
| Tableaux de bord exportables | Export des données statistiques (CSV/Excel) pour analyse ou reporting externe | Moyenne |
| Visualisation graphique | Graphiques et courbes d'évolution pour les principaux indicateurs (CA, GMV, commandes…) | Moyenne |

## 3.5 Marketing et contenu (transverse)

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Codes promotionnels | Création par l'admin (plateforme) et/ou par le vendeur (sur ses propres produits) | Moyenne |
| Newsletter | Inscription et intégration avec l'outil d'emailing | Moyenne |
| SEO | URLs propres, balises meta éditables, sitemap, données structurées | Haute |
| Pages de contenu | CMS pour pages statiques (à propos, CGV, CGU vendeurs, FAQ, blog…) | Moyenne |

# 4. Besoins techniques et intégrations

## 4.1 Architecture et stack technique

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Backend | Spring Boot (Java) + Maven, API REST documentée via Swagger/OpenAPI | Haute |
| Base de données | PostgreSQL | Haute |
| Application mobile unique | Flutter — une seule app (iOS/Android) avec bascule d'interface Client / Vendeur / Livreur selon le rôle du compte | Haute |
| Version web | Web app couvrant les mêmes profils Client / Vendeur / Livreur, + back-office Admin sous Next.js | Haute |
| Notifications push | Firebase (Firebase Admin SDK) | Haute |
| Stockage médias | Cloudinary (images produits, preuves de livraison) | Haute |
| Authentification | Spring Security + JWT (inscription, connexion, rafraîchissement de session, gestion des rôles) | Haute |

| Fonctionnalité | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| App unique (Client/Vendeur/Livreur) | Web + application Flutter (iOS/Android), interface adaptée dynamiquement au rôle du compte connecté | Haute |
| Interface Admin | Application web uniquement (back-office Next.js), accès restreint | Haute |

Hébergement (cloud, on-premise, prestataire) : ________________________________

## 4.2 Spécificités marketplace

- Moteur de commission : calcul automatique de la commission plateforme à chaque vente, paramétrable par vendeur/catégorie

- Split de paiement : répartition automatique du paiement client entre les différents vendeurs concernés par une commande multi-vendeurs. Paiement via FedaPay (mobile money T-Money/Mixx by Yass, Flooz/Moov Money) et Stripe (carte bancaire) ; la logique de répartition entre vendeurs devra être précisée avec chaque prestataire ou implémentée côté plateforme

- Gestion des reversements : virements périodiques aux vendeurs (fréquence à définir), génération des factures de commission

- Sous-commandes : une commande client peut se scinder en plusieurs sous-commandes, une par vendeur, avec statuts de traitement indépendants

- API commune : une API backend unique doit alimenter à la fois les applications mobiles (Client, Livreur) et les interfaces web (Vendeur, Admin), pour garantir la cohérence des données en temps réel

- Notifications push : nécessaires pour les apps Client (statut commande/livraison), Vendeur (nouvelle commande reçue) et Livreur (nouvelle mission assignée)

## 4.3 Intégrations tierces

- Solution de paiement : FedaPay pour les moyens de paiement mobile money locaux (T-Money/Mixx by Yass, Flooz/Moov Money), et Stripe pour les paiements par carte bancaire — développement de webhooks de paiement sécurisés et idempotents pour les deux prestataires

- Transporteur(s) tiers pour le transport principal (ex : Colissimo — API de génération d'étiquettes et de tracking)

- Application/API livreur pour le dernier kilomètre : géolocalisation, notifications push, preuve de livraison

- ERP / gestion des stocks existant

- CRM / outil emailing existant

- Outils d'analytics (Google Analytics, GA4, Matomo…)

- Outils de support client (chat, ticketing)

## 4.4 Exigences non-fonctionnelles

- Performance : temps de chargement cible (< 2-3 secondes), capacité à gérer les pics de trafic (soldes, Black Friday)

- Sécurité : conformité aux exigences de sécurité de FedaPay et Stripe pour le paiement, protection contre les failles courantes (injections, XSS…), HTTPS

- Accès Admin : authentification renforcée (ex : double authentification), lien d'accès non public, restriction d'accès par IP/VPN à évaluer, journalisation des actions sensibles

- RGPD : gestion du consentement cookies, droit à l'oubli, export des données personnelles

- Accessibilité : conformité RGAA / WCAG niveau AA souhaité

- Responsive design : compatibilité mobile, tablette, desktop

- Compatibilité navigateurs : liste des navigateurs et versions à supporter

- Multilingue / multidevise : si applicable, langues et devises à supporter

- Scalabilité : montée en charge anticipée (nombre de produits, de commandes/jour, nombre de vendeurs et de livreurs actifs simultanément)

- Traçabilité financière : chaque transaction (paiement, commission, reversement) doit être auditable et rattachée à une commande et un vendeur

- Poids de l'application : l'app unique (Client/Vendeur/Livreur) doit être optimisée pour les réseaux mobiles à faible débit (ex : Lomé) — chargement modulaire des écrans selon le rôle actif, compression des assets

# 5. Livrables attendus

- Spécifications fonctionnelles détaillées (SFD) validées

- Maquettes UX/UI (wireframes + design haute-fidélité)

- Site e-commerce fonctionnel en environnement de recette

- Documentation technique (architecture, API, déploiement)

- Documentation utilisateur du back-office

- Plan de tests et rapport de recette

- Site en production

# 6. Répartition des tâches et roadmap de développement

Ce planning détaille la répartition des tâches de développement par phase, sur une durée indicative de 16 semaines. Il est basé sur la stack technique retenue (Spring Boot, Flutter, Next.js, PostgreSQL, Firebase, Cloudinary, FedaPay, Stripe) et intègre l'application de livraison dès la conception.

### Phase 1 — Cadrage et conception  (semaines 1-2)

- Valider les fonctionnalités : acheteur, vendeur, administrateur et livreur

- Définir les règles métier des commandes, paiements, livraisons, retours et annulations

- Écrire les parcours utilisateur principaux

- Définir les rôles : BUYER, SELLER, ADMIN, DELIVERY_AGENT

- Concevoir les statuts de commande et livraison

- Concevoir le modèle de données PostgreSQL

- Définir les contrats d'API REST et documenter Swagger/OpenAPI

- Préparer les maquettes Flutter et Next.js

- Mettre en place Git, conventions de code, branches, revues de code et environnement de développement

### Phase 2 — Fondation backend  (semaines 3-4)

- Initialiser le projet Spring Boot et Maven

- Configurer PostgreSQL, migrations de base de données et environnements

- Mettre en place Spring Security et JWT

- Créer l'inscription, connexion, rafraîchissement de session et gestion des rôles

- Créer la gestion utilisateurs, profils, adresses et audit

- Configurer la documentation Swagger

- Configurer logs, gestion centralisée des erreurs et tests de base

- Intégrer Cloudinary et Firebase Admin SDK

### Phase 3 — Marketplace et vendeurs  (semaines 5-6)

- Créer catégories, produits, images, stocks et variantes

- Créer boutiques et profils vendeurs

- Développer les API catalogue, recherche et filtres

- Développer panier, favoris et adresses de livraison

- Créer les écrans Flutter : accueil, catalogue, produit, panier et profil

- Créer les écrans Flutter du profil Vendeur : produits, stocks, commandes et statistiques simples (au sein de l'app unique)

- Ajouter la modération des boutiques et produits côté administration

### Phase 4 — Commandes et paiements  (semaines 7-8)

- Créer le processus de commande

- Gérer les lignes de commande, montants, frais et historiques

- Intégrer FedaPay pour T-Money/Mixx by Yass et Flooz/Moov Money

- Intégrer Stripe pour les paiements par carte

- Développer les webhooks de paiement sécurisés et idempotents

- Gérer les paiements réussis, échoués, annulés et remboursements

- Créer les écrans Flutter de checkout et historique de commandes

- Créer le suivi des commandes côté vendeur et administrateur

### Phase 5 — Application de livraison intégrée  (semaines 9-11)

- Créer les entités de livraison, zones, tarifs, livreurs et preuves de livraison

- Définir les statuts : en attente, affectée, récupérée, en route, livrée, échouée, annulée

- Créer l'affectation manuelle puis semi-automatique des livreurs

- Développer l'interface Livreur au sein de l'application unique Flutter

- Ajouter disponibilité du livreur, liste des courses et détails de livraison

- Ajouter géolocalisation et suivi de progression

- Ajouter la navigation vers l'adresse de livraison

- Ajouter OTP, photo ou signature comme preuve de livraison

- Ajouter la gestion des incidents : client absent, adresse incorrecte, refus, retour vendeur

- Créer le tableau d'administration pour suivre et affecter les livraisons

- Ajouter le suivi client en temps réel dans l'application principale

### Phase 6 — Notifications et expérience utilisateur  (semaine 12)

- Configurer les notifications push Firebase

- Notifier acheteur, vendeur, livreur et administrateur selon les événements

- Créer le centre de notifications persistant

- Ajouter les notifications ciblées depuis le panel admin

- Améliorer les validations de formulaires, messages d'erreur et états de chargement

- Prévoir les cas de connexion lente ou perdue

### Phase 7 — Administration, reporting et sécurité  (semaine 13)

- Finaliser le dashboard administrateur

- Ajouter les statistiques : commandes, revenus, vendeurs, livraisons et incidents

- Ajouter la gestion des utilisateurs, boutiques, catégories et livreurs

- Ajouter un journal d'audit des actions sensibles

- Vérifier les permissions pour chaque rôle

- Mettre en place la limitation de requêtes, la validation serveur et la protection des endpoints

- Vérifier la sécurité des fichiers Cloudinary et des webhooks de paiement

### Phase 8 — Tests et recette  (semaines 14-15)

- Écrire les tests unitaires backend

- Écrire les tests d'intégration pour API, paiement et livraison

- Tester les parcours Flutter sur Android et iOS

- Tester le panel Next.js sur les navigateurs principaux

- Tester les cas d'échec : paiement, réseau, rupture de stock, annulation et livraison échouée

- Réaliser une recette fonctionnelle avec scénarios acheteur, vendeur, livreur et administrateur

- Corriger les anomalies prioritaires

### Phase 9 — Déploiement et lancement  (semaine 16)

- Préparer les environnements de préproduction et production

- Configurer base de données, variables secrètes, domaines et certificats

- Déployer l'API Spring Boot, le panel Next.js et les services associés

- Configurer les sauvegardes PostgreSQL, le monitoring et les alertes

- Publier les applications Flutter sur Android et iOS

- Préparer la documentation technique, le guide admin, le guide vendeur et le guide livreur

- Lancer une phase pilote sur une zone géographique limitée avant extension

## 6.1 Jalons clés

| Jalon clé | Date cible |
| --- | --- |
| API et authentification prêtes | ________________ |
| Catalogue, vendeurs et commandes prêts | ________________ |
| Paiements validés en préproduction | ________________ |
| Livraison de bout en bout fonctionnelle | ________________ |
| Tests et pilote terrain terminés | ________________ |
| Mise en production | ________________ |

# 7. Budget

Préciser ici l'enveloppe budgétaire globale (si communicable en interne) ainsi que sa répartition indicative entre design, développement, hébergement, licences et maintenance.

Budget global estimé : ________________________________

Répartition par poste : ________________________________

# 8. Critères de validation et recette

- Recette fonctionnelle : chaque fonctionnalité du cahier des charges est testée et validée par les parties prenantes

- Recette technique : performance, sécurité et compatibilité validées

- Tests de charge avant mise en production

- Validation finale par le comité de pilotage avant mise en ligne

# 9. Points ouverts et recommandations

Points soulevés en interne, à trancher ou à documenter avant/pendant le développement :

## 9.1 Documents de cadrage à produire

- Business Model Canvas (ou Lean Canvas)

- Charte de projet (Project Brief)

- Roadmap macro

- User Journeys détaillés

- Wireframes et maquettes cliquables

- Product Backlog

## 9.2 Point technique — dimensionnement de l'application

Décision actée : Client, Vendeur et Livreur partagent une application unique (web + mobile) avec bascule d'interface selon le rôle du compte. Point de vigilance associé : tenir compte de la qualité du réseau mobile à Lomé dans le dimensionnement de la taille de l'APK (optimisation des assets, chargement différé des ressources non essentielles au rôle actif).

## 9.3 Modération des échanges

Possibilité de bloquer automatiquement, dans la messagerie interne (client/vendeur), les messages contenant des coordonnées personnelles (numéro de téléphone, email, réseaux sociaux) afin d'éviter les transactions hors plateforme. Fonctionnalité techniquement réalisable (filtrage par expression régulière et détection de motifs) ; complexité et priorité à évaluer avec l'équipe de développement.

## 9.4 Cadre juridique

Responsable à désigner en interne pour la rédaction et la mise à jour des documents suivants, préalables ou concomitants au développement :

- Conditions Générales d'Utilisation (CGU) et Conditions Générales de Vente (CGV)

- Politique de confidentialité

- Processus KYC (Know Your Customer / Know Your Business) pour la validation des vendeurs et livreurs

# 10. Annexes

- Glossaire des termes métier et techniques

- Références concurrentielles et benchmarks (Uber, Amazon, Gozem, Yango)

- Contacts des parties prenantes (équipe interne, prestataires)